}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Roberto Roman, Juan Pablo González, Diego Muñoz |
| --- | --- |
| Rut | Diego Munoz: 21.197.879-1 Roberto Roman: 21.380.169-4 Juan Pablo Gonzalez: 21.163.055-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema matronería materno-infantil. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo y Arquitectura de Software / Ingeniería de Datos / Gestión de Proyectos Informáticos. |
| Competencias | Se han seleccionado las siguientes competencias clave del perfil de egreso: - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo a los requerimientos de la organización y estándares de la industria. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización. - Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda la ineficiencia y pérdida de datos en la atención clínica de salud pública (CESFAM), específicamente en el área de matronería. Actualmente, las caídas de red y la lentitud en la digitación de antecedentes interrumpen el flujo clínico, afectando tanto a las profesionales de matronería como a las pacientes del programa materno-infantil. La implementación de un sistema con soporte offline, plantillas rápidas y arquitectura cloud garantiza la continuidad operativa y moderniza la salud pública, siendo un aporte de alto valor social y tecnológico. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrollará un sistema web dividido en dos capas: una Aplicación Principal clínica para la gestión de salas de espera, agendamiento y anamnesis con capacidad de persistencia offline; y una Aplicación Secundaria de administración integral (CRUDs y reportería). El objetivo es agilizar la atención, evitar la pérdida de registros por cortes de internet y dotar al CESFAM de autonomía en la gestión de su personal y catálogos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | La construcción de esta solución exige aplicar directamente las competencias del ingeniero informático: desde el modelado de una base de datos relacional robusta (PostgreSQL/SQLite) y la creación de una arquitectura en capas (FastAPI y React), hasta la implementación de altos estándares de seguridad en la nube (AWS Cognito) para proteger datos médicos sensibles. |
| Relación con los intereses profesionales | El desarrollo de este proyecto permite aplicar y profundizar conocimientos avanzados en infraestructuras Cloud (AWS), creación de APIs REST y desarrollo web Full-Stack. Además, consolida habilidades en la resolución de problemas reales, optimizando procesos críticos en un entorno de alta exigencia como lo es la salud, lo cual es fundamental para el desarrollo profesional como ingenieros de software. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es completamente factible dentro del plazo de 16 semanas. Facilitadores: El equipo cuenta con acceso directo a profesionales de matronería tituladas para el levantamiento y validación real de los flujos clínicos. Además, se aprovecharán las capas gratuitas (Free Tier) de AWS y herramientas Open Source, manteniendo los costos directos en $0. Dificultades: El mayor desafío técnico es la sincronización de datos desde el modo offline, lo cual se abordará de forma temprana en las primeras etapas de desarrollo y pruebas locales. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar, construir e implementar un sistema web clínico-administrativo integral bajo una arquitectura en capas, orientado a optimizar el flujo de atención del programa materno-infantil garantizando la continuidad operativa y seguridad de los datos. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Construir una base de datos relacional normalizada y una API RESTful escalable orientada a objetos. - Desarrollar una interfaz clínica responsiva con capacidad de persistencia local (offline) y plantillas de anamnesis rápida. - Implementar un panel administrativo autónomo (App Secundaria) con al menos diez mantenedores y reportería dinámica. - Integrar estándares de seguridad de la industria (AWS Cognito) para el control de accesos y protección de credenciales. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordará mediante un enfoque Híbrido, combinando la estructura de fases tradicionales para la gestión y documentación formal (reflejada en la Carta Gantt), junto con prácticas de desarrollo ágil para la construcción del software. Esto permite iniciar la codificación y el prototipado de manera temprana e iterativa, mitigando riesgos técnicos como la sincronización offline. - Roles del equipo: Las responsabilidades se han dividido estratégicamente. Diego Muñoz asume como Jefe de Proyecto (JP) para la gestión y control; Roberto Román actúa como Analista Programador (APC) y encargado de Calidad y Testing (QA); y Juan Pablo González se desempeña como Administrador de Base de Datos (DBA) y Diseñador (DG).

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición proyecto APT | Documento que define el proyecto APT a realizar. | Definir el proyecto que se trabajará en este APT. |
| Avance | Acta de constitución | Documento inicial de la fase de proyectos que define el límite que tendrá el proyecto. | Conocer los límites que puede tener el proyecto en su desarrollo. |
| Avance | ERS | Documento que especifica los requerimientos del sistema y la propuesta de proyecto | Mostrar la propuesta y especificaciones de requerimientos del proyecto a realizar. |
| Avance | Requerimientos del sistema | Documento de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Conocer los requerimientos del sistema para realizar la solución. |
| Avance | Carta Gantt | Cronograma del proyecto. | Organizar las fechas para realización de las actividades del proyecto. |
| Avance | Casos de uso extendido | Documento que describe las interacciones del usuario con el sistema. | Presentar las interacciones del usuario con el sistema. |
| Avance | Mockups | Descripción gráfica del proyecto, es decir una maqueta con todas las vistas del proyecto. | Presentar de forma visual como luce el proyecto. |
| Avance | Documento arquitectura (DAS) | Documento relacionado con la arquitectura de software y que define los requisitos de calidad del proyecto. | Definir los requisitos de calidad del sistema. |
| Avance | Proceso de negocio (TO-BE) | Proceso de negocio con las mejoras añadidas. | Definir cómo será el negocio una vez que se implemente la mejora (sistema). |
| Avance | Diccionario de datos | Documento que define las terminologías utilizadas en el desarrollo del proyecto. | Traducir palabras técnicas al usuario final. |
| Avance | Desarrollo APT | Segunda fase de la definición del proyecto | Definir el desarrollo del proyecto en una etapa intermedia |
| Avance | Modelo Base de datos | Modelo que indica la interacción de las tablas correspondiente a la base de datos. | Mostrar el modelo que se utilizará en la base de datos del proyecto. |
| Avance | Creación de tablas Base de datos | Tablas necesarias para la realización del proyecto | Es necesario para crear la base de datos |
| Avance | Consultas PL/SQL | Consultas necesarias para la realización del proyecto | Es necesario para invocar las tablas de forma correcta y óptima |
| Avance | Informe final APT | Tercera fase de la definición de proyecto | Entregar un informe relacionado con nuestro APT |
| Final | Desarrollo 100% del sistema | Entrega del desarrollo del 100% del sistema con todos los requerimientos realizados. | Entrega del producto a nuestro cliente |
| Final | Plan de pruebas | Definir la realización de las pruebas de calidad del sistema y el tipo de pruebas a realizar, junto a las métricas de validación de calidad | Plan para desarrollar las pruebas de calidad a realizar en el sistema. |
| Final | Matriz control de cambios | Documento que permite gestionar los cambios realizados en el proyecto | Dar a conocer los cambios realizados |
| Final | Verificación de alcance | Documento que presenta los requisitos cumplidos del proyecto | Dar a conocer los requisitos cumplidos |
| Final | Manual de usuario | Documento que describe el uso del sistema | Otorgar al usuario una guía para la utilización del sistema |
| Final | Informe de cierre | Documento que otorga un cierre al proceso de realización del producto | Otorgar un cierre al proceso de desarrollo |
| Final | Documento presentación APT | Última fase y entrega de nuestro documento APT | Presentar nuestro APT |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industriales. | Fase de Planificación, Análisis y Diseño | Redacción del Acta, levantamiento de requerimientos, diseño de casos de uso y definición de la arquitectura web. | PCs, Internet, Herramientas de modelado y prototipado. | Semanas 1 a 5 | Diego Muñoz (JP) | Se adelanta la maquetación de prototipos en paralelo al análisis documental. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Fase de Desarrollo: Base de Datos | Creación de scripts de tablas de la base de datos y programación de rutinas/consultas PL/SQL. | Motores SQL (PostgreSQL/SQLite), Herramientas DB. | Semanas 6 a 8 | Juan Pablo González (DBA) | El diseño debe normalizarse antes de conectar las APIs del backend. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. | Fase de Desarrollo: Módulo Negocio y Administrador | Codificación de la agenda, anamnesis, persistencia local (App Clínica), los 10 mantenedores CRUD y módulo de reportes. | IDEs, React, FastAPI, Git, GitHub Desktop. | Semanas 8 a 11 | Roberto Román (APC) y Juan Pablo G. (DG) | Es la fase más extensa; aprovechar herramientas de asistencia para acelerar los CRUDs. |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Fase de Pruebas y QA | Implementación del ambiente de pruebas, ejecución de pruebas funcionales, con usuarios y pruebas de regresión. | Entorno de Pruebas, Matrices de Testing. | Semanas 12 a 14 | Roberto Román (QA) | Clave probar a fondo el mecanismo de reconexión tras cortes de internet. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización. | Fase de Implementación y Cierre | Migración del sistema a producción, realización de capacitaciones, manuales de usuario y Acta de cierre. | Servidor en la nube, Material de apoyo (PDFs). | Semanas 14 a 16 | Diego Muñoz (JP) | Coordinar con las profesionales del CESFAM la validación final del sistema en producción. |

8. Carta Gantt

Link Carta Gantt:

Carta Gantt.xlsx

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.